Umowa Nr ......... /2019

zawarta w dniu ………………….. 2019 r. w Lublinie pomiędzy

Izbą Administracji Skarbowej w Lublinie, ul. T. Szeligowskiego 24, 20-883 Lublin, 
NIP 712-10-67-254

którą reprezentuje:

dr hab. Leszek Bielecki – Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Lublinie

zwaną dalej „Zamawiającym”

a

firmą : ………………..

adres : ………………...

NIP  …………………..

którą reprezentuje:  ……………………………..

zwaną dalej „Wykonawcą”

na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2014 r.  Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), w wyniku dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu przeprowadzonym w trybie zapytania ofertowego.

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie zadania pn.
„Remont ogrodzenia Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Lub. przy ul. Rolniczej 17”, zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ………….... stanowiącą integralną część umowy.

- Zgodnie z ofertą Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania według zakresu określonego w załącznikach do SIWZ .

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy przy dochowaniu należytej staranności oraz zgodnie z wymogami ustalonymi przez Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, iż dysponuje kadrą, sprzętem, środkami, kwalifikacjami oraz doświadczeniem niezbędnym do wykonania umowy.

§ 2

Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

- Należytego wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej, obowiązującymi normami i przepisami oraz dokumentacją stanowiącą załączniki do SIWZ.

- Zabezpieczenia terenu robót, zapewnienia przestrzegania warunków bezpieczeństwa oraz właściwej organizacji robót.

- Oznakowania terenu na którym wykonywane będą roboty oraz utrzymania oznakowania przez cały okres ich trwania.

- Organizacji i zabezpieczenia robót z uwzględnieniem warunków wykonywania prac przy czynnym budynku biurowym, w taki sposób, aby nie zanieczyszczać terenu nieobjętego robotami
i nie utrudniać pracy w budynku biurowym.

- Uwzględnienia wykonania prac uciążliwych (w szczególności powodujących duży hałas, zapylenie, utrudnienia komunikacyjne) po godzinach pracy Zamawiającego.

- Utrzymywania terenu robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych.

- Zapewnienia na własny koszt kontenera na odpady i wywóz tych odpadów - miejsce usytuowania kontenera musi być uzgodnione z Zamawiającym.

- Bieżącego usuwania i utylizacji wszelkich zbędnych materiałów, nieczystości oraz gruzu.

- Materiały zastosowane do realizacji niniejszej umowy muszą być nowe, posiadać aktualny okres ważności i być wolne od wad fizycznych i prawnych.

- Dostarczenia do odbioru końcowego atestów i deklaracji zgodności na zastosowane materiały.

§ 3

- Roboty, o których mowa w § 1 wykonane zostaną w terminie do 15.11.2019 r.

- Zgodność i poprawność wykonanych robót z niniejszą umową potwierdzona zostanie protokołem odbioru robót wraz z załączonymi atestami potwierdzającymi zastosowane materiały.

§ 4

- Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe brutto, w kwocie ………... zł brutto ( słownie: ………………………………….. ) zgodnie z ceną zawartą w ofercie z dnia ……….....

- Należność uregulowana zostanie przelewem w ciągu 21 dni od daty wpływu faktury VAT, na rachunek bankowy tam wskazany.

- Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru robót podpisany przez obie strony.

§ 5

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty na okres …….lat, liczony od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót.

- Wykonawca zobowiązuje się do realizacji umowy z najwyższą starannością zapewniając, że przedmiot umowy będzie wolny od wad i usterek.

- W czasie trwania gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia stwierdzonych usterek w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego lub w uzgodnionym z Zamawiającym innym terminie usunięcia usterek.

§ 6

- W razie zwłoki w wykonaniu umowy Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 1 % wartości umowy określonej w §4 ust 1 za każdy dzień zwłoki.

- W przypadku niewykonania umowy Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości
10 % wartości umowy określonej w §4 ust 1.

- Naliczone kary umowne stają się wymagalne jeżeli Wykonawca w terminie 3 dni od daty otrzymania oświadczenia złożonego przez Zamawiającego o naliczeniu kar umownych nie dokonał ich zapłaty.

- W przypadku braku wpłaty kary umownej przez Wykonawcę, Zamawiający uprawniony jest do jej potrącenia wprost z faktury.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych przepisów Kodeksu Cywilnego w sytuacji, gdy szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

- Strony obowiązują się do przekazywania korespondencji na adresy wskazane w komparycji niniejszej umowy.

§ 7

Wszelkie zmiany, jakie strony chciałby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, a do spraw procesowych przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego.

§ 9

Umowę niniejszą sporządzono w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

Zamawiający:									Wykonawca: